**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Przedsięwzięcia bieżące realizowane przy współudziale środków z UE

1. **Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Kowiesy**

Projekt realizowany od 1.09.2012 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.2„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” ). Projektem objętych było 12 dziewcząt i 20 chłopców, uczniów klas I-III. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z j. polskiego, matematyki, zajęciach plastycznych, terapii pedagogicznej i zajęciach logopedycznych. Projekt realizowany w latach 2012 – 2013 na łączna kwotę 30.000,00 zł. Na potrzeby projektu zakupiono sprzęt  i pomoce dydaktyczne na kwotę 13.500,00 zł., na realizację zajęć przeznaczono 16.500 zł. Projekt zakończono 30.06.2013 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z UE

1. **Tytuł projektu: Budowa Świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej**

Realizacja operacji w ramach Programu oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313,322,323 ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00352-6922-UM0504153/11 z dnia 21 marca 2012r. na dofinansowanie tego zadania ze środków UE, w wysokości 500.000,00 zł. Rozliczenie projektu zaplanowano na listopad 2013 roku. Zadanie to wyszacowano według kosztorysów na kwotę 1.429.742,03 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 9 sierpnia 2013 r. na kwotę 1.251.554,60 zł.

Budynek o wymiarach 30,69 m x 15,69 m, wolnostojący, parterowy, z poddaszem nieużytkowym, murowany z dachem drewnianym wielospadowym krytym blacho dachówką. Budynek wyposażony w kotłownię na paliwo stałe – ekogroszek, instalacje wodno-kanalizacyjne, przyłącze energetyczne. Parametry planowanego budynku: powierzchnia zabudowy – 452,17 m2, powierzchnia użytkowa – 385,22 m2, w tym: powierzchnia użytkowa świetlicy i części sportowej: 272,45 m2 oraz powierzchnia użytkowa części OSP: 112,77 m2.  Budynek jest wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym. Na dzień 30.06.2013 r. do zagospodarowania został teren wokół budynku i prace wykończeniowe wewnątrz. Odbiór ostateczny planowany jest w miesiącu sierpniu 2013 roku.

Przedsięwzięcia pozostałe inwestycyjne

**3. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego –** zadanie realizowane w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi - zakłada informatyzację w szkołach. Udział gminy ogółem to kwota 21.750,00 zł, w tym 4.350 z 2013 r. i 17.400 zł w 2014 r.

**4. Budowa drogi gminnej nr 115152E relacji Pękoszew -Wędrogów**

Zadanie podzielono na trzy etapy: etap I o dł.1.792,15 m wykonany został w 2011r; realizacja II etapu - 2013r; realizacja III etapu w kolejnych latach. Długość drogi II etapu – 1.105,85 m, szerokość jezdni – 5,00 m. Nawierzchnia drogi mineralno – asfaltowa. Obustronne pobocza gruntowe o szerokości od 0,75 m. do 1,5 m. Na odcinkach drogi jednostronny rów odwadniający. W ramach budowy zostaną również wykonane zjazdy do posesji, przepusty pod projektowaną drogą i włączeniami w drogi boczne, przepusty pod zjazdami do posesji, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Koszt zadania to kwota 852 tys. zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 400.830 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego przewidziane jest do odbioru w miesiącu wrześniu 2013 r.