**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

**W I półroczu 2014 roku realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie:**

**1) Budowa drogi gminnej nr 115152E relacji Pękoszew –Wędrogów.**

Zadanie podzielono na trzy etapy: etap I o dł.1.792,15 m wykonany został w 2011r; realizacja II etapu - 2013r; realizacja III etapu w 2014 r. Długość drogi III etapu – dł.1,052 km m, szerokość jezdni – 5,00 m. Nawierzchnia mineralno-asfaltowa – warstwa ścieralna gr.5 cm, warstwa wiążąca gr.7cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr.20 cm, podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm; warstwa odcinająca ze żwiru o średniej grubości 16 cm.

Koszt zadania w 2014 r. to kwota 1.007 tys. zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 500 tys. zł ze środków budżetu państwa w ramach NPPDL tzw. schetynówki, środków budżetu powiatu skierniewickiego – 80 tys. zł oraz 266 tys. zł zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (kwota wprowadzona w m-cu sierpniu do budżetu) przewidziane jest do odbioru w miesiącu wrześniu 2014 r.

**2) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy.**

Projekt wprowadzony do budżetu w miesiącu czerwcu 2014 z realizacją w latach 2014 - 2015, finansowany w 100 % ze środków UE. Realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Łączny koszt projektu wynosi 534.444,39 zł, w tym: 172.225 zł wydatki bieżące i 362.219,39 zł wydatki inwestycyjne. W ramach tego zadania planowany jest zakup 51 zestawów komputerowych oraz 16 laptopów dla jednostek podległych (GOPS, Szkoły, Biblioteka) a także 35 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych wraz z oprogramowaniem i dostępem do sieci Internet.