**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

W I półroczu 2016 roku realizowano przedsięwzięcie wieloletnie pn.:

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice,**

**Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna**

W roku 2015 wykonane zostały podkłady geodezyjne, obecnie jest zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2017-2018 Planuje się pozyskać środki na dofinansowanie tego zadania ze środków UE program PROW;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice**

W roku 2015 wykonano podkłady geodezyjne. W I półroczu 2016 roku wykonano dokumentacji projektowej dla odcinka drogi w Lisnej oraz zlecono wykonanie projektu dla odcinka Paplinek – Chrzczonowice. Planuje się ubiegać o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (dawnej tzw. *schetynówki*) oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

1. **Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach**

W roku 2015 zakupiono grunt pod rozbudowę szkoły oraz wykonano dokumentację projektową. Zadanie przygotowane do realizacji z dofinansowaniem środków UE program RPO województwa łódzkiego.